# ANEXO I

# TERMO DE REFERÊNCIA

# (Art. 40, §1º e inciso XXIII do caput do art. 6º da Lei 14.133/21)

## Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Responsável pela Elaboração: Claudio Vinicius Londe – Secretário de Desen. Econ. e Sustentável.

# Objeto Resumido da Requisição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC). A contratação compreende a execução de todos os estudos técnicos, diagnósticos, prognósticos, planejamento estratégico, definição de metas, programas, projetos e ações necessárias à estruturação dos planos, bem como a elaboração dos respectivos documentos técnicos finais.

# OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Constitui objeto da presente contratação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria visando à atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), à atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e à elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) do Município de Matutina – MG. A contratação encontra-se em consonância com os princípios do planejamento, da eficiência, do interesse público, do desenvolvimento nacional sustentável e da continuidade da prestação dos serviços públicos, previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, bem como com as diretrizes e exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.026/2020; pela Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.936/2022; pelo Decreto Federal nº 11.043/2022, que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares; pela Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e suas alterações, especialmente aquelas promovidas pela Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012, que estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; pela Deliberação Normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, que institui o Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR-MG e estabelece procedimentos para o controle da movimentação e destinação de resíduos sólidos e rejeitos no Estado de Minas Gerais; bem como pelas demais normas federais, estaduais e municipais correlatas e aplicáveis ao objeto, que se destina a:

| ITEM | OBJETO/ESPECIFICAÇÃO | UNID.MED | QTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria visando à atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Matutina/MG, em conformidade com a legislação vigente, compreendendo: - levantamento de dados primários e secundários; - atualização do diagnóstico técnico-operacional; - realização de visitas técnicas; - reuniões técnicas com a Administração Municipal; - mobilização social; - realização de oficinas e audiências públicas; - elaboração do prognóstico; - definição de cenários; - elaboração de programas, projetos e ações; - estabelecimento de indicadores; - elaboração de plano de investimentos; - definição dos mecanismos de monitoramento e avaliação; - elaboração da versão preliminar; - realização das revisões necessárias; - entrega da versão final em meio físico e digital; - entrega do plano devidamente formatado conforme ABNT; - entrega do plano em formato de livro 21x30; - As capas externas devem ser duras, na coloração dourada; - Folhas internas em papel couchê fosco brancas; - Impressão legível em alta qualidade. | SERVICO | 01 |
| 2 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria visando à elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Município de Matutina/MG, em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal vigente, compreendendo: - levantamento e análise de dados técnicos; - diagnóstico da geração e manejo dos resíduos sólidos; - caracterização dos resíduos gerados no Município; - avaliação dos serviços de limpeza urbana; - análise da infraestrutura existente; - identificação dos passivos ambientais; - estudo da coleta convencional e seletiva; - avaliação da logística reversa; - estudo sobre reciclagem e destinação final; - definição de metas, indicadores e programas; - elaboração de plano de investimentos; - cronograma de implantação das ações; - mecanismos de monitoramento e avaliação; - realização de reuniões técnicas; - oficinas participativas e audiências públicas; - elaboração da minuta do Plano; - consolidação da versão final em meio físico e digital. - entrega do plano devidamente formatado conforme ABNT; - entrega do plano em formato de livro 21x30; - As capas externas devem ser duras, na coloração dourada; - Folhas internas em papel couchê fosco brancas; - Impressão legível em alta qualidade. | SERVIÇO | 01 |
| 3 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria visando à elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) do Município de Matutina/MG, em conformidade com a legislação vigente, compreendendo: - levantamento de dados técnicos e legais; - visitas técnicas e levantamentos de campo; - diagnóstico da geração de resíduos da construção civil; - identificação e classificação dos resíduos conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002; - avaliação da infraestrutura existente para recebimento e destinação dos resíduos; - identificação de áreas de disposição irregular; - elaboração de prognóstico e cenários futuros; - definição de metas e indicadores; - elaboração de programas, projetos e ações; - definição de procedimentos de fiscalização e monitoramento; - elaboração de plano de investimentos; - realização de reuniões técnicas; - promoção de oficinas e audiências públicas, quando cabíveis; - elaboração da minuta do Plano; - consolidação da versão final em meio físico e digital. - entrega do plano devidamente formatado conforme ABNT; - entrega do plano em formato de livro 21x30; - As capas externas devem ser duras, na coloração dourada; - Folhas internas em papel couchê fosco brancas; - Impressão legível em alta qualidade. | SERVIÇO | 01 |

  - A contratação compreenderá a execução de todos os serviços técnicos necessários ao desenvolvimento do objeto, incluindo levantamento e análise de dados, diagnósticos, prognósticos, definição de metas, programas, projetos, indicadores, realização de reuniões técnicas, oficinas e audiências públicas, elaboração de relatórios, mapas, documentos técnicos e demais produtos previstos no Termo de Referência.  O objeto caracteriza-se como serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, conforme definição constante no art. 6º, inciso XVIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que envolve atividades de estudo, diagnóstico técnico, prognóstico, definição de cenários, metas, programas estruturantes, indicadores e processos participativos. A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil demanda abordagem técnica multidisciplinar, envolvendo conhecimentos especializados nas áreas de engenharia sanitária, planejamento urbano, gestão ambiental, economia, geoprocessamento e mobilização social. Não se trata, portanto, de serviço comum de engenharia, uma vez que exige metodologia específica, análise técnica aprofundada, planejamento estratégico e produção de instrumento técnico-normativo individualizados, elaborados de acordo com as características territoriais, socioeconômicas, ambientais e institucionais do município.

# 1.3 Os serviços deverão ser executados por equipe técnica multidisciplinar, composta por profissionais legalmente habilitados e com experiência comprovada na área de saneamento básico, gestão integrada de resíduos sólidos, planejamento urbano e meio ambiente, observando as normas técnicas aplicáveis e as diretrizes dos órgãos competentes. A estrutura técnica do plano deverá seguir uma abordagem territorializada e participativa, articulando diagnóstico, prognóstico, definição de objetivos, metas e ações, bem como indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento e avaliação. O processo deverá assegurar o envolvimento da população, de instituições públicas, da sociedade civil organizada e do setor privado, por meio de audiências públicas, oficinas, consultas e canais permanentes de comunicação e escuta qualificada, conforme detalhamento:

# 01 engenheiro ambiental, sanitarista ou civil, responsável técnico; 01 profissional da área de ciências sociais ou humanas, responsável pelas atividades de mobilização e participação social;profissionais adicionais com habilitação compatível para execução das demais atividades previstas no Termo de Referência.

# Deverão ser realizadas visitas técnicas presenciais ao Município em quantidade suficiente para a execução dos levantamentos de campo, validação das informações existentes e elaboração dos diagnósticos necessários à atualização do PMSB e PMGIRS e à elaboração do PMGRCC, devendo a contratada contemplar, obrigatoriamente, inspeções presenciais das principais estruturas, sistemas e áreas relacionadas ao objeto.

# Deve haver mecanismos de participação social, sendo estes, consulta pública ou audiência pública, para que seja realizada a divulgação dos planos em conjunto com os estudos que os fundamentaram, possibilitando a realização de críticas e sugestões pela sociedade. Tais mecanismos devem assegurar que haja efetiva possibilidade de manifestação da sociedade.

# A prestação de serviço deverá obeder o seguinte cronograma de execução:

| MÊS | ATIVIDADES | PRODUTO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| 1º MÊS | • Reunião de abertura e alinhamento dos trabalhos; • Levantamento de documentos e legislação vigente; • Estudo de Gravimetria • Coleta de dados junto às Secretarias Municipais e prestadores de serviço; • Atualização do diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos; • Início da revisão do PMGIRS. | Plano de Trabalho e Diagnóstico Inicial do PMGIRS. |
| 2º MÊS | • Conclusão da revisão do PMGIRS; • Atualização dos programas, metas, indicadores, responsabilidades e investimentos; • Apresentação técnica e validação junto ao Município; • Consolidação da versão final do PMGIRS. | Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos revisado. |
| 3º MÊS | • Estudo de Gravimetria •Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); • Atualização dos diagnósticos dos quatro componentes do saneamento básico; • Adequação do componente de resíduos sólidos às diretrizes estabelecidas no PMGIRS; • Compatibilização das informações. | Minuta revisada do PMSB. |
| 4º MÊS | • Conclusão da revisão do PMSB; • Atualização de metas, programas, ações e investimentos; • Validação técnica junto ao Município; • Consolidação da versão final do PMSB. | Plano Municipal de Saneamento Básico revisado. |
| 5º MÊS | • Estudo de Gravimetria •Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC); • Diagnóstico da geração e destinação dos RCC; • Definição das diretrizes, procedimentos, responsabilidades, metas e programas; • Compatibilização com o PMGIRS e PMSB. | Minuta do PMGRCC. |
| 6º MÊS | • Revisão e consolidação do PMGRCC; • Articulação e integração entre os três instrumentos de planejamento, garantindo compatibilidade das diretrizes, programas, indicadores e metas; • Audiência pública ou consulta pública (quando prevista); • Ajustes finais; • Entrega dos documentos em formato digital PDF, acompanhados do relatório técnico final e entrega dos documentos oficiais conforme descrição detalhada no edital. | PMGRCC concluído e três planos plenamente integrados. |

# Detalhamento técnico de todo trabalaho a ser feito:

# O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB deverá contemplar, de forma integrada, os
quatro componentes do saneamento básico:
I–abastecimento de água potável;
II – esgotamento sanitário;
III – drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;
IV – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

# Seu conteúdo mínimo é fundamentado pelo Art. 19 da Lei Federal n° 11.445/2007, sendo composto por:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá contemplar a análise, atualização, complementação e, quando necessário, reformulação integral dos conteúdos do PMSB vigente, de modo que o produto final atenda, no mínimo, a todos os requisitos estabelecidos no art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, suas alterações e demais normas aplicáveis, não se limitando à mera atualização dos dados constantes do plano existente.

# O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS deverá ser
elaborado de forma integrada ao PMSB, atendendo às exigências da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei Federal n° 12.305/2010 e demais normas aplicáveis. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS tem o seguinte conteúdo mínimo, em conformidade com a Art. 19 da PNRS:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 da PNRS ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33 da PNRS observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da PNRS, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 da PNRS a cargo do poder público;

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da PNRS e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da PNRS e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33 da PNRS;

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal e o período máximo de 10 (dez) anos.

A revisão do PMGIRS não deverá se limitar à atualização textual ou normativa do plano existente, devendo contemplar a atualização dos dados, informações, diagnósticos, fluxos de resíduos, estruturas existentes, formas de coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final, bem como das metas, programas, projetos e ações, de modo que o produto final represente a situação efetivamente existente no Município.

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC deverá ser elaborado em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e suas alterações, especialmente as promovidas pela Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012, bem como com a Lei Federal nº 12.305/2010, seu regulamento e demais normas aplicáveis.

O PMGRCC deverá contemplar, no mínimo, todos os conteúdos estabelecidos no art. 6º da Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, considerando as características, o porte, a realidade operacional e o sistema de limpeza urbana do Município, devendo ser elaborado em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS:

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores; (nova redação dada pela Resolução 448/12);

II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;

IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;

VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;

VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação.

A elaboração do PMGRCC deverá ser precedida de diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos da construção civil no Município, contemplando a caracterização dos geradores e dos fluxos existentes de geração, coleta, transporte, recebimento, triagem, reutilização, reciclagem, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final, bem como a identificação das estruturas, áreas e agentes envolvidos no gerenciamento dos RCC, de forma a subsidiar tecnicamente as diretrizes, procedimentos, responsabilidades, programas, metas e ações estabelecidos pelo Plano.

## Da Vigência da Contratação e da Atualização dos Preços

    - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura ou da emissão da Ordem de Serviço, conforme definido no instrumento contratual, período suficiente para a execução integral dos serviços, recebimento dos produtos e encerramento das obrigações contratuais.

    - A vigência poderá ser prorrogada, excepcionalmente, desde que demonstrada a necessidade, haja interesse da Administração e sejam observadas as hipóteses e os requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021

    - Da Atualização dos Preços

Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis durante os primeiros 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado da licitação.

Na hipótese de prorrogação contratual que ultrapasse esse período, os preços poderão ser reajustados anualmente, mediante solicitação da contratada e autorização da Administração, utilizando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses e as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

A eventual revisão dos preços para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato poderá ocorrer nas hipóteses legalmente previstas, desde que devidamente comprovadas pela parte interessada e aceitas pela Administração, observados os requisitos da legislação vigente.

# RAZÕES E EXPOSIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade do Município de Matutina/MG de atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), atualizar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), instrumentos indispensáveis ao planejamento, à gestão e ao desenvolvimento das políticas públicas de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos.

Os planos atualmente existentes necessitam de atualização para adequação à legislação vigente, às normas técnicas aplicáveis e à realidade atual do Município, contemplando o diagnóstico da situação existente, a definição de metas, programas, ações, investimentos e mecanismos de monitoramento, de forma a garantir maior eficiência na prestação dos serviços públicos e na gestão ambiental.

A elaboração do PMGRCC é igualmente necessária para disciplinar o gerenciamento dos resíduos da construção civil, estabelecendo procedimentos para segregação, transporte, reutilização, reciclagem, destinação ambientalmente adequada e fiscalização, em atendimento à legislação ambiental vigente.

A contratação também se justifica pela necessidade de cumprimento das disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico), da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), da Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento) e da Lei Federal nº 14.133/2021, além de atender às exigências dos órgãos de controle e fiscalização.

Além do atendimento às obrigações legais, a contratação permitirá ao Município dispor de instrumentos técnicos atualizados para subsidiar a tomada de decisões, orientar investimentos, aprimorar a prestação dos serviços públicos, fortalecer a gestão ambiental e ampliar as possibilidades de acesso a programas, convênios, financiamentos e recursos disponibilizados pelos Governos Federal e Estadual.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária, oportuna e plenamente justificada, por atender ao interesse público, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, promover a proteção do meio ambiente e assegurar o planejamento adequado das ações municipais voltadas ao saneamento básico e à gestão integrada de resíduos sólidos.

# CICLO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADEQUADA

  - A solução consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria destinados à atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), à atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e à elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), contemplando todas as etapas necessárias à entrega dos produtos finais em conformidade com a legislação vigente.

  - O ciclo do objeto compreende as seguintes etapas:

- emissão da Ordem de Serviço e reunião de alinhamento inicial;

- levantamento, coleta e análise de dados e informações técnicas disponíveis;

- realização de visitas técnicas e diagnósticos setoriais;

- elaboração dos estudos técnicos, prognósticos, cenários, metas, programas, projetos, ações e indicadores;

- realização de reuniões técnicas, oficinas participativas e audiências públicas, assegurando a participação da sociedade e dos órgãos envolvidos;

- elaboração, apresentação e revisão das versões preliminares dos planos;

- consolidação e entrega das versões finais do PMSB, PMGIRS e PMGRCC, juntamente com seus anexos, mapas, relatórios, planilhas e arquivos editáveis;

- análise, validação e recebimento dos produtos pela Administração Municipal.

A solução adotada contempla a execução integrada de todos os serviços por uma única empresa especializada, garantindo uniformidade metodológica, compatibilidade entre os documentos, padronização das informações, maior eficiência na gestão contratual e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Ao término da contratação, o Município deverá dispor de planos atualizados e tecnicamente consistentes, aptos a orientar o planejamento, a gestão, o monitoramento e a implementação das políticas públicas de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, contribuindo para o atendimento da legislação vigente, o fortalecimento da gestão municipal e a melhoria da qualidade ambiental e dos serviços prestados à população.

# REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO DA CONTRATAÇÃO

## Da Necessidade ou Conveniência de Vistoria Técnica

    - Para a presente contratação, não será exigida vistoria técnica obrigatória, tendo em vista que o objeto consiste na prestação de serviços técnicos de consultoria, cujas condições de execução poderão ser plenamente compreendidas por meio das informações constantes do Termo de Referência, do Estudo Técnico Preliminar e dos demais documentos disponibilizados pela Administração.

    - Os licitantes poderão, facultativamente, realizar visita técnica ao Município para conhecimento das condições locais, mediante prévio agendamento com a Secretaria Municipal competente, não sendo essa visita condição para participação no certame ou para apresentação da proposta.

    - A eventual realização da vistoria ocorrerá por conta e responsabilidade exclusiva da licitante, não podendo ser alegado, posteriormente, desconhecimento das condições existentes como justificativa para descumprimento das obrigações contratuais ou solicitação de acréscimos de valores.

    - A Administração disponibilizará todas as informações técnicas e documentos necessários à elaboração das propostas, garantindo a ampla competitividade, a isonomia entre os licitantes e o atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

## Sobre a Possibilidade de Subcontratação do Objeto

    - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do Contratado sobre a qualidade dos produtos ou dos serviços.

## Da Participação na Contratação por Consórcios

    - Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio na presente licitação.

A vedação justifica-se pelo fato de que o objeto possui natureza técnica especializada, porém de complexidade compatível com a capacidade operacional de empresas que atuam individualmente no mercado, existindo número suficiente de potenciais licitantes aptos a executar integralmente os serviços.

A admissão de consórcios, neste caso, não se mostra necessária para ampliar a competitividade, podendo, ao contrário, aumentar a complexidade da gestão e fiscalização contratual, dificultar a definição de responsabilidades entre as consorciadas e comprometer a eficiência da execução dos serviços.

Dessa forma, considerando as características do objeto, o valor estimado da contratação, a ampla oferta de empresas especializadas no mercado e os princípios da eficiência, da competitividade, da economicidade e do interesse público, conclui-se que a vedação à participação de consórcios não restringe a competição nem compromete a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, observando-se o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

## Das Garantias para a Execução ou Entrega

4.4.1.Nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal nº 14.133/2021, não será exigida garantia de execução contratual para a presente contratação.

A decisão fundamenta-se na natureza do objeto, que consiste na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), cujos riscos de execução são considerados administráveis mediante fiscalização técnica contínua.

A não exigência de garantia contratual visa preservar a ampla competitividade, evitar custos adicionais aos licitantes e assegurar maior economicidade à Administração, sem comprometer a adequada execução dos serviços, uma vez que o contrato contará com mecanismos de acompanhamento, fiscalização, aplicação de sanções administrativas e recebimento dos produtos por etapas.

A contratada permanecerá integralmente responsável pela qualidade técnica dos estudos, relatórios, diagnósticos, levantamentos, produtos e demais documentos entregues, devendo promover, sem qualquer ônus adicional para o Município, todas as correções, complementações e adequações que venham a ser solicitadas pela fiscalização ou que se mostrem necessárias ao atendimento das exigências legais, técnicas e contratuais, até o recebimento definitivo do objeto.

O recebimento definitivo dos serviços não afasta a responsabilidade da contratada por vícios, erros, omissões ou inconsistências técnicas eventualmente identificados, respondendo esta pelas correções cabíveis durante a vigência contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e no contrato.

Caso, excepcionalmente, durante a execução contratual seja constatada situação que justifique a adoção de medidas adicionais de proteção ao interesse público, a Administração adotará as providências cabíveis nos termos da legislação vigente, observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal.

# MODELO DE EXECUÇÃO ADEQUADO AO OBJETO

  - A execução do objeto ocorrerá de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, mediante contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC).

Os serviços serão iniciados após a emissão da Ordem de Serviço e executados conforme cronograma físico previamente aprovado pela Administração, compreendendo as etapas de planejamento, levantamento e análise de dados, elaboração dos estudos técnicos, realização de reuniões e audiências públicas, apresentação das versões preliminares, consolidação dos documentos e entrega dos produtos finais.

Os produtos serão entregues por etapas e submetidos à análise e aprovação da fiscalização do contrato, que verificará sua conformidade com as especificações do Termo de Referência e com a legislação vigente. Havendo necessidade de ajustes, a contratada deverá realizar as adequações sem ônus para a Administração.

# GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

  - A gestão e a fiscalização da execução contratual serão exercidas por servidor(es) formalmente designado(s) pela autoridade competente, na qualidade de Gestor e Fiscal do Contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Compete ao Gestor do Contrato acompanhar a execução contratual sob os aspectos administrativo, financeiro e documental, adotando as providências necessárias ao cumprimento das obrigações pactuadas.

    - Ao Fiscal do Contrato caberá acompanhar e verificar a execução dos serviços, a qualidade dos produtos entregues, o cumprimento dos prazos estabelecidos, a conformidade com as especificações do Termo de Referência e o atendimento às normas técnicas e legais aplicáveis.

    - Os produtos serão recebidos por etapas, mediante análise e ateste da fiscalização, podendo ser solicitadas correções ou complementações antes do recebimento definitivo. Todas as ocorrências verificadas durante a execução deverão ser registradas e, quando necessário, serão adotadas as medidas administrativas e contratuais cabíveis, visando assegurar a fiel execução do contrato e o atendimento ao interesse público.

# CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## Dos Critérios de Recebimento do Produto:

    - Os produtos decorrentes da presente contratação serão recebidos em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se o cumprimento das especificações técnicas, dos prazos estabelecidos e das condições previstas no Termo de Referência e no contrato.

## Do Prazo de Faturamento e para o Pagamento

    - O faturamento deverá ocorrer após a entrega e o recebimento provisório de cada etapa dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da documentação comprobatória da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigida na legislação e no contrato.

    - O pagamento será efetuado pela Administração em até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento definitivo do respectivo produto e da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, observada a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade financeira.

    - Caso sejam constatadas inconsistências na documentação apresentada ou nos produtos entregues, o prazo para pagamento ficará suspenso até que a contratada promova a regularização, sem qualquer ônus para a Administração.

    - Os pagamentos serão realizados por meio de ordem bancária em conta de titularidade da contratada, observadas as retenções tributárias e demais exigências previstas na legislação vigente e no instrumento contratual.

## Forma de Pagamento de Parcela Recebida

    - O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

    - A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN da RFB 1.234 de 2012 atualizada e de acordo com o regulamento municipal aplicável.

    - As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição nos documentos

fiscais, de acordo com art. 4º da IN RFB 1.234 e as normas locais.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio do procedimento indicado no ETP, na modalidade adequada para as especificações do objeto, com adoção do critério de julgamento por menor preço, conforme especificação do objeto.

8.2. Forma de envio da documentação exigida para habilitação.

Orientamos aos licitantes que envie somente os documentos de habilitação relacionados abaixo evitando excesso, em formato PDF, além disso gentileza nomeá-los corretamente para que no momento da análise não induza a erro o Pregoeiro evitando a inabilitação dos interessados.

8.3. Exigências de Habilitação para a Contratação

Para fins de habilitação, deverá o proponente interessado comprovar os seguintes requisitos de habilitação para o fornecimento ou a prestação dos serviços em foco, a serem conferidos na fase própria de conformidade com o procedimento adotado.

8.3.1. Referentes à Habilitação Jurídica

8.3.1.1. Se Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para identificação em todo o território nacional;

8.3.1.2. Se Empresário individual: sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, efetuada perante a Junta Comercial da circunscrição da respectiva sede;

8.3.1.3. Se Microempreendedor Individual ou MEI: o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ou CCMEI, de aceitação condicionada à verificação no sítio (plataforma): https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.1.4. Se Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, que seja efetuado perante a Junta Comercial do território da sua sede, acompanhada dos documentos comprobatórios de seus administradores;

8.3.1.5. Se Sociedade empresária estrangeira: a portaria de autorização do seu funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede operacional no Brasil, de conformidade com a Instrução Normativa DREI / ME 77, de 18 de março de 2020.

8.3.1.6. Se Sociedade simples: a sua inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição de sua sede, acompanhada dos documentos comprobatórios dos seus administradores, conforme consignados no referido termo;

8.3.1.7. Se Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, averbada no Registro onde tem sede;

8.3.1.8. Se Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei Federal 5.764 de 16 de dezembro 1971, regente da matéria;

8.3.1.9. Se Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou por outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de conformidade com especificação contida no art. 4º, §2º do Decreto Federal 10.880 de 2 de dezembro de 2021, de regência;

8.3.1.10. Se Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB 971, de 13 de novembro de 2009 (conforme arts. 17 a 19 e 165).

8.3.1.11. Ato de autorização para o exercício da atividade, em se tratando de atividade que requeira termo específico de licenciamento, autorização ou de registro.

8.3.1.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, equivalente a situação jurídica atual.

8.4. Da Habilitação Fiscal, Trabalhista e Social

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto-Lei n.º 5.452 de 1o de maio de 1943, regente para as relações de trabalho.

8.4.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações especificadas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, Anexo III.

8.5. Da Qualificação Econômico-Financeira

8.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa proponente licitante.

8.5.1.1. Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente do plano de recuperação em vigor.

8.5.2. Balanço Patrimonial com a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

8.5.2.1. As empresas criadas no mesmo exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação, para tanto podendo substituir os demonstrativos contábeis pelo Balanço de Abertura.

8.6. Da Qualificação Técnica:

8.6.1. Certidão de registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente;

8.6.2. Indicação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, responsável pela execução dos serviços, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviço compatível com o objeto da licitação; Anexo V.

8.6.3. Certidão de registro ou inscrição do(s) profissional(ais) técnico(s) indicado(s) pelo licitante no subitem 8.6.2 na entidade profissional competente;

8.6.4. Atestado, certidão ou declaração de capacitação técnica em nome do profissional indicado no item 8.6.2, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de forma a comprovar a prestação de serviço de forma satisfatória e compatível com as características, quantidades e prazo definidos para o presente serviço.

8.7.  Critérios de aceitabilidade da proposta

8.7.1. A proposta de preços deverá conter:

8.7.1.1. Modalidade e número da licitação;

8.7.1.2. Especificação sucinta do objeto licitado;

8.7.1.3. A razão social, o número do CNPJ, o endereço comercial, o telefone e endereço eletrônico da proponente licitante;

8.7.1.4. Valor global dos itens, discriminando valores unitários e total;

8.7.1.4.1. O valor unitário deve ser apresentado em moeda corrente nacional e em algarismo com no máximo 02(duas) casas decimais.

8.7.1.4.2. O valor global total deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, máximo de 02 (duas) casas decimais.

8.7.1.5. Termo de sustentação da proposta ofertada por até 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da sessão destinada à contratação, ou da data da assinatura da proposta em não havendo sessão para a contratação direta.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

# DAS ESTIMATIVAS DE VALORES

  - O valor estimado da contratação foi apurado por meio de pesquisa de preços realizada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com a regulamentação vigente, utilizando fontes de consulta admitidas pela legislação, de forma a refletir os preços praticados no mercado.

  - Os preços consignados nas cotações e na tabela de média de preços estão informados nos documentos anexos e servem de referência para aferir as ofertas.

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte

(s) dotação (ções) orçamentária(s) do Orçamento Programa para 2025:

## Dotação: Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)

## Fonte:1500

## Ficha: 457

## Elemento de despesa: 33.90.39.00

## Funcional programática: 02.07.01.18.541.1001.2124

## Dotação: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)

## Fonte:1500

## Ficha: 451

## Elemento de despesa: 33.90.39.00

## Funcional programática: 02.07.01.18.541.1001.2123

## Dotação: Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construçao Civil (PMGRCC)

## Fonte:1500

## Ficha: 431

## Elemento de despesa: 33.90.39.00

## Funcional programática: 02.07.01.04.122.1007.2247

# FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

  - A rotina de acompanhamento, fiscalização e controle da execução do presente contrato será encargo dos profissionais da própria unidade requisitante diretamente envolvidos na especificação do objeto e responsáveis pela fiel execução do objeto.

# DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO (LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DO OBJETO) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

## Condições e especificação da execução

    - Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, com equipe técnica multidisciplinar legalmente habilitada e experiência comprovada na elaboração e atualização de planos municipais de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, observando rigorosamente as especificações constantes deste Termo de Referência, da proposta apresentada e da legislação aplicável.

    - A execução compreenderá todas as atividades necessárias à atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), à atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e à elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), incluindo levantamento e análise de dados, diagnósticos, estudos técnicos, definição de metas, programas e ações, realização de reuniões técnicas, oficinas e audiências públicas, elaboração de relatórios, mapas, documentos técnicos e entrega dos produtos finais em formato digital editável e PDF.

    - Os serviços serão executados conforme cronograma previamente aprovado pela Administração, mediante emissão da Ordem de Serviço, ficando a contratada responsável por fornecer toda a mão de obra, equipamentos, softwares, materiais, transporte e demais recursos necessários ao perfeito cumprimento do objeto.

    - Cada produto será submetido à análise da fiscalização do contrato, podendo ser exigidas correções ou complementações antes do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

## Local e horário

    - Os produtos serão entregues na Rua Jose Londe Filho, nº 354, Bairro Centro, CEP 38870-000, Matutina – MG.

    - Os produtos deverão serem entregues nos horários de regular funcionamento da Administração de  07:00 as 11:00 e de 12:30 as 16:00, ficando vedadas entregas de outro modo.

## Rotinas a serem cumpridas

    - A contratada deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela Administração, observando os prazos, quantidades e especificações estabelecidos no Termo de Referência.

    - No ato da entrega, deverão ser apresentados os documentos fiscais correspondentes, cabendo ao responsável designado pela Administração realizar a conferência dos itens fornecidos quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as exigências da contratação.

    - Verificada qualquer irregularidade, a contratada será notificada para promover a substituição ou correção dos produtos, sem ônus adicional para o Município.

## Condições de Entrega

    - O prazo máximo de entrega do produto ou do serviço é de 30 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

## Da garantia técnica

    - O prazo de garantia mínimo é aquele estabelecido na Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) para entrega de produtos.

    - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou a substituição do produto que apresentar vícios ou defeito no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

# DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

## Das Obrigações do Contratado

    - Cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas.

    - Efetuar o fornecimento ou a prestação do serviço conforme especificado no presente instrumento de referência e no instrumento de contrato.

    - Providenciar a imediata correção de quaisquer irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto à prestação dos serviços ou a funcionalidade dos produtos.

    - Garantir a boa qualidade dos serviços prestados e dos produtos entregues, de modo a atender satisfatoriamente as necessidades da contratação a ser pactuada.

    - Atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de Empenho referentes ao fornecimento ou prestação dos serviços.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei Fed. 14.133 de 2021.

    - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

    - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas e impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato.

    - Apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, apta comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

## Obrigações do Contratante

    - Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação do serviço contratado, por meio de profissionais vinculados à unidade solicitante da contratação.

    - Fiscalizar a manutenção pelo Contratado de todas as condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XVI do artigo 92 da Lei Federal 14.133 de 2021.

    - Pagar no vencimento a fatura apresentada pelo Contratado correspondente ao serviço prestado ou ao fornecimento dos produtos especificados em planilha.

    - Notificar o Contratado, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento ou execução do serviço.

    - Atender o Contratado no que se refere às oferecimento das condições para o recebimento dos produtos ou execução do serviço.

# DO CONTRATO

  - O instrumento do procedimento para a contratação deverá disponibilizar para os interessados a minuta de contrato de conformidade com o art. 92 da Lei regente.

15.2 O contratado não poderá alegar desconhecimento das condições de entrega ou das cláusulas obrigacionais dispostas no instrumento de contrato e deste Termo de Referência.

# 16. QUESTÕES PENDENTES

Os signatários do presente Termo de Referência estarão disponíveis para os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito do objeto.

Matutina - MG, 25 de agosto de 2026.

Claudio Vinicius Londe

Secretário Municipal de Desen. Econ. e Sustentável